EPIC 1 – Architectuur & Setup

Taak 1 – Technische architectuur uitwerken

Verantwoordelijke: Doa

- Architectuurdiagram maken

- Beschrijven:

  - Orchestration (LangGraph)

  - State management

  - RAG

  - Validatielaag

  - Escalatie

- Korte technische uitleg schrijven voor rapport

Taak 2 – Project setup + basisstructuur werkend maken

Verantwoordelijke: Doa

- Virtual environment opzetten

- Requirements.txt maken

- LangChain installeren

- LangGraph installeren

- Chroma of FAISS installeren

- Basis project laten runnen

EPIC 2 – RAG & Vector Database

Taak 3 – Knowledge base voorbereiden

Verantwoordelijke: Laiba

- Minimaal 3 testdocumenten maken:

  - Dummy studiewijzer

  - Projectomschrijving

  - Planning met deadlines

- In data/knowledge_base plaatsen

Taak 4 – Embeddings + Vector database bouwen

Verantwoordelijke: Shriya

- PDF → tekst

- Chunking implementeren

- Embeddings genereren

- Vector DB vullen

- Test query uitvoeren

- embedding_store.py bouwen

Taak 5 – Search tool maken

Verantwoordelijke: Shriya

- Semantic search functie bouwen

- Query → top relevante chunks

- Resultaat teruggeven aan workflow

EPIC 3 – Workflow & Orchestration

Taak 6 – LangGraph workflow bouwen

Verantwoordelijke: Doa

Workflowstappen:

- Vraag analyseren

- Retrieval uitvoeren

- Antwoord genereren

- Validatie uitvoeren

- Confidence check

- Escalatie of antwoord terug

Moet bevatten:

- Nodes

- Conditional edges

- Loop bij lage confidence

Taak 7 – State manager implementeren

Verantwoordelijke: Barbara

- state_manager.py maken

- Context opslaan

- Confidence opslaan

- Logging koppelen

- State uitbreiden per stap

EPIC 4 – Validatie & Escalatie

Taak 8 – Validation tool bouwen

Verantwoordelijke: Barbara

- Controle op:

  - Bevat antwoord bron?

  - Bevat deadline indien relevant?

  - Confidence score berekenen

- Boolean + score teruggeven

Taak 9 – Escalatie mechanisme

Verantwoordelijke: Faouzane

- Als confidence < threshold:

  - Log schrijven

  - Simuleer mailfunctie

  - Status = escalated

EPIC 5 – Testing & Evaluatie

Taak 10 – Unit tests schrijven

Verantwoordelijke: Laiba

- test_workflow.py

- test_agent.py

- Minimaal 4 testcases

Taak 11 – Testcases opstellen

Verantwoordelijke: Laiba + Doa

evaluation/test_cases.md

Minimaal:

- Vraag met duidelijke deadline

- Vraag niet in knowledge base

- Onvolledige vraag

- Complexe vraag

- Irrelevante vraag

Taak 12 – Resultaten analyseren

Verantwoordelijke: Shriya

- resultaten.md schrijven

- Confidence scores analyseren

- Fouten benoemen

- Verbeterpunten beschrijven

EPIC 6 – Rapport Sprint 3

Taak 13 – Implementatiebeschrijving schrijven

Verantwoordelijke: Doa

- Hoe werkt orchestration?

- Hoe werkt state?

- Hoe werkt RAG?

- Waarom deze architectuur?

Taak 14 – Technische reflectie schrijven

Verantwoordelijke: Hele team

- Wat werkte goed?

- Wat was lastig?

- Wat zou beter kunnen?

- Wat zou Sprint 4 zijn?